Bericht: Entwicklungsauftrag fibionic Gewichtslogging

Erstellt von:

Elias Spiegl

17.03.2026

Inhalt

1	Allgemeines	3

2	Allgemeiner Ablauf	3

3	Planen	4

4	Konzipieren	4

5	Entwerfen	4

6	Ausarbeiten	4

# Allgemeines

Projektverantwortlicher: Elias Spiegl

Nebenverantwortlicher: offen

Teammitglieder: Elias Spiegl

# Allgemeiner Ablauf

Desktop-Tool zur Auslese der US-Solid-Waage USS-DBS28-50. Messwerte in Gramm werden stabilisiert und automatisch in lokale Excel-Dateien geschrieben.

| Planen | Ziel klären: Waage auslesen, stabile Werte erkennen, Excel automatisch befüllen | e |
| --- | --- | --- |
|  | Status quo: Python/PySide6-App, serielle Anbindung, Excel-Logging und Packaging vorhanden | e |
|  | Anforderungen: lokale Excel-Datei, g-Einheit, Auto-Port, Sheet/Spalte/Zeile, Windows-/macOS-Build | e |
| Anforderungen abgestimmt; produktive Version ohne Simulation liegt auf main. Status: e |  |  |

| Konzipieren | Teilfunktionen: UI, Port-Erkennung, Parser, Stabilitätslogik, Excel-Writer, Settings | e |
| --- | --- | --- |
|  | Bausteine: PySide6, pyserial, openpyxl/xlwings, PyInstaller | e |
|  | Konzept: Desktop-App mit serieller Quelle und automatisch fortlaufendem Excel-Ziel | e |
|  | Varianten bewertet: Live-Excel, Datei-Writer, OneDrive-Block, lokaler Settings-Speicher | e |
| Umsetzungspfad festgelegt; Fokus auf produktive Bedienung und einfache EXE/App-Nutzung. Status: e |  |  |

| Entwerfen | Prüfung über Parser-, Excel- und Integrations-Tests sowie reale Waagenanbindung | e |
| --- | --- | --- |
|  | UI- und Ablaufreview durchgeführt; Bedienung auf wenige Schritte reduziert | e |
|  | Optimierungen: Port-Verifikation, Sheet-Dropdown, kompakte UI, App-Icons | e |
|  | Wiederholtes Testen: 26 Unit-Tests grün, Build für macOS/Windows vorbereitet | e |
| Umsetzungsvariante bestätigt: lokale Excel-Datei, echte Waage, OneDrive nur nachgelagert. Status: e |  |  |

| Ausarbeiten | Funktionsfähige PySide6-Anwendung mit stabiler Messwerterkennung und Excel-Schreiben | e |
| --- | --- | --- |
|  | Build-Artefakte und Icons für .app/.exe integriert; Bedienungsanleitung erstellt | e |
|  | Tests mit lokaler Excel-Datei, Gramm-Prüfung, Port-Erkennung und Cursor-Logik | e |
|  | Letzte Optimierungen an UI, Settings-Speicher und Packaging umgesetzt | e |
|  | Offener Punkt: finaler Praxistest auf Produktions-PC mit realem Ablauf | offen |
|  | Offener Punkt: Bedienerfreigabe und finales Windows-Abnahme-Testing | offen |
|  | Nächster Schritt: Rollout der fertigen EXE/App und Übergabe in die Nutzung | offen |
| Übergabe vorbereitet; nächste Schritte sind Produktionsabnahme und Rollout. Status: offen |  |  |

# Planen

In der Planungsphase wurde das Ziel definiert, ein kompaktes Desktop-Tool für die US-Solid-Waage bereitzustellen, das stabil gemessene Gewichte direkt in eine lokale Excel-Datei schreibt. Zusätzlich wurden die Randbedingungen festgelegt: Gramm-Ausgabe der Waage, lokaler Excel-Workflow ohne OneDrive, einfache Bedienung für die Produktion und Bereitstellung als eigenständig startbare Desktop-Anwendung.

# Konzipieren

Das Konzept basiert auf einer PySide6-Anwendung mit klar getrennten Komponenten für Benutzeroberfläche, serielle Datenquelle, Stabilitätslogik, Excel-Schreiben und lokale Einstellungen. Für die Excel-Anbindung wurden lokale .xlsx-Dateien und die automatische Ermittlung der nächsten freien Zielzelle vorgesehen; die Port-Erkennung wurde mit technischer Verifikation des erwarteten Datenformats ergänzt.

# Entwerfen

Im Entwurf wurden die Bedienabläufe für Quelle, Messwerte und Excel-Ziel bewusst reduziert und auf wenige, produktionsnahe Eingaben begrenzt. Parallel dazu wurden Parser, Logging-Format, Port-Validierung, Icon- und Packaging-Struktur sowie die Status- und Verlaufsanzeige so abgestimmt, dass der Bediener den Messvorgang schnell und sicher nachvollziehen kann.

# Ausarbeiten

Im Ergebnis liegt eine lauffähige Desktop-Anwendung für macOS und Windows vor, die stabile Gewichte erkennt, diese in lokale Excel-Dateien schreibt und den Bedienablauf über eine reduzierte Oberfläche unterstützt. Ergänzend wurden eine README, eine kurze Anwenderdokumentation, Build-Dateien für App und EXE sowie projektbegleitende Unterlagen erstellt; als nächste Schritte bleiben Produktionsabnahme, finaler Praxistest und Rollout im Zielumfeld.